# 信息与电气工程学院 本科毕业论文（设计）中期报告

论文题目：基于单视角图像的草莓3D位姿和尺寸估计
学生姓名：陈斌斌
学号：2022308250212
导师姓名：王晨
日期：2026/4/2

## 一、研究内容

本课题围绕单目视觉下的草莓三维感知问题，重点开展了以下五个方面的研究与系统设计工作：

- 基于单阶段网格回归的感知架构：针对传统方法步骤冗余的问题，设计了一种单阶段回归框架。系统将输入图像划分为 18x25 的特征网格，由每个网格单元直接预测草莓的 3D 坐标、旋转参数及物理尺寸等 22 维信息，简化了推理流程。

- CNN 与 Transformer 混合特征提取：为应对果园中常见的遮挡问题，构建了混合网络。利用 Darknet-19 提取局部纹理特征，并引入 Transformer 编码器作为增强模块，通过自注意力机制建立特征间的空间关联，辅助推断被遮挡部位的几何信息。

- 多任务预测头与几何位姿解算：系统设计了 1x1 卷积预测头，在同一网格内同步回归中心点、8 个关键点投影偏移、物理尺寸及置信度。随后集成 EPnP 算法分支，利用透视投影约束将网络输出的 2D 关键点转化为 3D 空间位姿（R, T）。

- 数据流水线优化与训练策略：为提升模型鲁棒性，在数据预处理中引入色彩抖动等增强手段，模拟不同光照环境。采用空间网格化标签编码，并设计了融合 Smooth-L1 损失的多任务训练方案，确保模型平稳收敛。

- 性能初步评估与误差分析：在 Straw6D 数据集上完成了模型训练，Avg Loss 稳定在 6.47 左右。通过对推理结果的观察，总结了遮挡、强光和单目深度模糊等主要误差来源，为后续优化提供了依据。

## 二、研究方案及进度安排

### 1. 课题总体研究方案

本课题旨在实现一套实用的草莓三维感知原型系统，研究方案主要分为“模型训练”与“系统集成”两个部分：

- 模型应用路径：核心逻辑为利用深度学习获取模型权重。首先通过训练好的 Darknet-Transformer 混合模型产出权重文件；系统运行时，由后端加载权重并对输入图像进行前向推理，获取 22 维空间向量；最后通过几何侧的 EPnP 分支完成从像素到 3D 位姿的数学转换。

- 系统工程路径：采用前后端分离的架构实现。后端基于 FastAPI 框架搭建，主要负责模型权重的加载、图像预处理及神经网络推理；前端采用 Vue.js 开发交互控制台，主要负责接收后端返回的位姿数据，并实时展示 3D 边界框及坐标信息。

### 2. 课题当前进度与已完成工作

截至 2026 年 4 月的中期答辩阶段，本课题已完成了全链路的开发工作，实现了从图像输入到 3D 结果输出的闭环：

- 模型训练完成：已在 GPU 环境下完成 300 个 Epoch 的密集训练，产出了收敛状态良好的权重文件 darknet_strawberry_checkpoint.pth。

- 前后端系统打通：

  - 后端：已实现 FastAPI 推理接口，能够稳定执行模型推理并调用几何解算分支。

  - 前端：已完成 Vue.js 控制台基础开发，支持图像上传、实时检测结果显示及系统日志记录。

- 文档与代码管理：核心代码已实现 Git 托管，并整理了《系统架构设计》等阶段性技术文档。

### 3. 进度安排与后续研究计划

后期工作将从“功能实现”转向“性能测试”与“精度调优”： * 第五阶段 (2026.04 - 05)：系统测试与对比分析 1. 性能实测：对系统在不同设备上的推理延迟（Latency）进行准确测试，量化网络推理与几何解算各阶段的时间开销。 2. 精度对比：开展与传统双阶段算法的对比实验，计算位姿预测的平均绝对误差（MAE）。 * 第六阶段 (2026.05 - 06)：论文撰写与答辩 1. 整理实验图表，完成毕业论文定稿。 2. 录制演示视频，准备最终答辩。

## 三、进度完成情况

项目进度正常。已完成数据集解析、模型训练及前后端系统集成，整体进度完成约 85%，符合预期计划。

## 四、已完成的研究工作及成果

- 产出了收敛至 6.47 的模型权重文件。

- 实现了一套可运行的草莓 3D 位姿估计前后端系统原型。

- 完成了相关算法原理及数据处理的文档总结。

## 五、后期拟完成的研究工作及进度安排

- 开展位姿解算的误差量化实验。

- 对推理速度和响应时间进行准确测量与优化。

- 完成毕业论文的撰写与提交。

## 六、存在的问题及困难

目前的系统虽然功能已跑通，但尚未进行严谨的性能测试，无法准确给出毫秒级的延迟数据。此外，在遮挡严重的情况下，位姿预测的稳定性仍需进一步通过实验进行校正。

## 七、导师意见

（待签署）

## 八、专业审核意见

（待签署）

## 九、学院意见

（待签署）

学生签名：陈斌斌
日期：2026年4月5日